## Slide 1
 | 기능 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차
문서작업 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
메인페이지 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
로그인 및 회원가입 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
제작의뢰 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
수제공방 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
개발 일정표
Part.1
Part.2

## Slide 2
 | 기능 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차
수제공방 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
지도로보기 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
마이페이지 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
자유게시판 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
문의게시판 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
이용후기 게시판 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
테스트 및 디버깅 | Front |  |  |  |  |  |  | 
 | Back |  |  |  |  |  |  | 
개발 일정표
Part.1
Part.2

## Slide 3
3주차 |  | 4주차 | 
Part.1 | Part.2 | Part.1 | Part.2
문서 작업 (개발 일정표, 스토리보드, 기능정의서, 기획서) | GitHub연동 초기 데이터베이스 구성 | 회원가입 페이지 제작 | GitHub연동 초기 데이터베이스 구성
5주차 |  | 6주차 | 
Part.1 | Part.2 | Part.1 | Part.2
제작의뢰 게시판 제작(1/2) | 회원가입 기능 (소셜 연동, 카카오톡 메시지) 구현 | 제작의뢰 게시판 제작(2/2) | 제작의뢰 게시판 기능(1/2) 구현
7주차 |  | 8주차 | 
Part.1 | Part.2 | Part.1 | Part.2
수제공방 게시판 제작(1/2) | 제작의뢰 게시판 기능(2/2) 구현 | 수제공방 게시판 제작(2/2) | 수제공방 게시판 기능(1/2) 구현
개발 일정표

## Slide 4
9주차 |  | 10주차 | 
Part.1 | Part.2 | Part.1 | Part.2
메인페이지와 게시판 연동 | 수제공방 게시판 기능(2/2) 구현 | 지도로 보기 페이지 제작 | 지도로 보기 API활용 및 데이터베이스 연동(1/2)
11주차 |  | 12주차 | 
Part.1 | Part.2 | Part.1 | Part.2
마이페이지 제작 | 지도로 보기 API활용 및 데이터베이스 연동(2/2) | 자유 게시판 제작 문의 게시판 제작(1/2) | 자유게시판 데이터베이스 연동 및 기능 구현
13주차 |  | 14주차 | 
Part.1 | Part.2 | Part.1 | Part.2
문의 게시판 제작(2/2) 이용 후기 게시판 제작 | 문의게시판 데이터베이스 연동 및 기능 구현 | 메인 페이지와 각각의 페이지 연동 및 푸터 구현 및 웹사이트 테스트 | 후기게시판 데이터베이스 연동 및 기능 구현 및 웹사이트 테스트
개발 일정표

## Slide 5
15주차 | 
Part.1 | Part.2
최종 검수 | 
개발 일정표